Суд поддержал решение ФАС по закупке космодрома "Восточный"

Заказчик незаконно внес правки в уже заключенный контракт
Напомним,    в ФАС России поступило обращение Счетной палаты Российской Федерации на действия Дирекции космодрома «Восточный» по итогам закупки на строительство ряда зданий на территории космодрома (0173100007013000208).    Контракт был заключен с учреждением «Дальспецстрой» при Спецстрое России на сумму 12,9    млрд рублей.
Заказчик весной 2017    года заключил дополнительное соглашение к контракту от декабря 2011    года,    предусматривающее строительство новых объектов.    К примеру,    сметная стоимость строительства административного здания с комплексом сооружений составляла порядка 1,8    млрд рублей,    что превышало 10%    от цены контракта и прямо запрещено Законом о контрактной системе.
«Изменение сторонами объема работ в уже заключенном контракте – нарушает нормы 44-ФЗ и является антиконкурентной практикой.    Суд поддержал наше решение.    Также космодрому может быть предъявлен штраф.    Стоит отметить,    что заказчик расторгнул соглашение с Дальспецстроем в процессе рассмотрения обращения Счетной палаты России,    однако это не избавит его от ответственности»,    -    уточнил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
Арбитражный суд города Москвы отказал Дирекции космодрома «Восточный» в удовлетворении заявленных требований,    поддержав решение ФАС.

2018-04-04    04:07:00