ООО "Стройконтинент"    не выполнило условия контракта на строительство универсальной спортивной площадки

Новосибирское УФАС России внесло Общество в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в ведомство поступило обращение МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» о включении сведений об ООО «Стройконтинент» в реестр недобросовестных поставщиков.
Новосибирское УФАС России установило,    что заказчик имел право расторгнуть контракт*    в одностороннем порядке,    поскольку ООО "Стройконтинент"    не выполнило свои обязательства по контракту,    что привело к серьезным нарушениям в части начала срока выполнения работ.
Сроки проведения работ были нарушены вопреки тому,    что заказчик не требовал останавливать выполнение работ при требовании не заливать бетон,    пока не будет представлена исполнительная документация.
Кроме того,    в ведомство не было представлено никаких документов или информации,    подтверждающих намерение подрядчика завершить работы в полном объеме.
Антимонопольный орган признал односторонний отказ от исполнения контракта законным и включило общество в РНП.
________________
*    строительство универсальной спортивной площадки на территории МБОУ «Алексеевская основная школа 4» д.    Алексеевка Новосибирского района» (извещение 0351300298323000064),    цена контракта 2    159    825,13    руб

2023-08-11    01:47:00